## Slide 1
skyforce / RSEE4
2011/02/11
Weekly Report

## Slide 2: Color Engine - Status
Progress
  HSV Refine 12/20~02/15
    以sRGB為Target的調整量確認 (NTSC 45/60%) Done
    Non-Linear V 調整公式修正 Done
    硬體運算精確度度確認 Done
    Saturation公式修正確認 01/31~02/15
Problem
Future Plan
  HSV Simulation Model Implement 02/15~02/28

## Slide 3: Saturation Refinement
Saturation Formula
  Saturation’ = Saturation x Gain Saturation
Saturation Clipping
  以乘Gain值的方式, 當Gain >1 時, 必定造成後段clipping現象
Modified Saturation Formula
  Saturation Normal = Saturation / 100
  Modified1(二次函數):
    Saturation’ = Saturation + Offset Saturation x Saturation Normal x ( 1 - Saturation Normal ) x 4
  Modified2(三次:函數)
    Saturation’ = Saturation + Offset Saturation x Saturation Normal x Saturation Normal x ( 1 - Saturation Normal ) x 8
Chart: Gain
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
 | 0 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
強度調整, 確保最大值≒Offset Saturation
採用Offset的方式, 減輕Clipping
Input Saturation
Delta Saturation
Input Saturation
Delta Saturation
二次函數
三次函數
使調整公式為三次函數

## Slide 5
 |  |  |  | 2010 Dec |  |  |  | 2011 Jan |  |  |  | 2011 Feb |  |  | 
List | Item | Start | End | 12/6 | 12/13 | 12/20 | 12/27 | 1/3 | 1/10 | 1/17 | 1/24 | 1/31 | 2/7 | 2/14 | 2/21
Dell Adjustment | Color Matrix | 12/6 | 12/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Sharpness | 12/14 | 12/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Color Engine | Color Matrix | 1/6 | 1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | HSV | 12/20 | 1/28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | - 以sRGB為Target的調整量確認 (NTSC 45/60%) | 12/31 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | - Non-Linear V 調整公式修正 | 1/3 | 1/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | - Non-Linear Saturation修改必要性評估 | 1/7 | 1/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -硬體運算精確度度確認 | 1/14 | 1/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -新調整機制實作 | 1/21 | 1/28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | HSV Model Implement | 1/31 | 2/28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |